[최종 프로젝트 기획안]

2024년   7월  26일

과정명 : AI SW 개발자 부트캠프(파이썬) 8회차

| 프로젝트 주제 | 시니어를 위한 응급상황 챗봇 서비스 |
| --- | --- |
| 팀 명 | 효자son |
| 팀 원 | 팀장: 김선규 부팀장: 이가희 팀원: 김건우, 김성원, 남학균 |
| 프로젝트 목적 | 목적: 시니어 계층의 여행 중 발생할 수 있는 응급상황에 대응하고, 건강 관련 정보를 제공하는 챗봇 서비스 개발 배경: 시니어 인구 증가 및 여행에 대한 관심 증가, 건강상의 이유로 여행을 꺼리는 시니어 비율 증가 |
| 팀원간 역할 분담 | 김선규: 데이터 수집, 데이터 전처리, DB 구축, 대시보드 제작 김건우: 데이터 수집, 임베딩 모델 연구, Langchain 구축, RAG 구축 남학균: 데이터 수집, LLM 모델 연구, DB 구축, 대시보드 제작 이가희: 데이터 수집, 임베딩 모델 연구, 데이터 전처리, 대시보드 제작 김성원: 데이터 수집, LLM 모델 연구, TTS 모델 연구 |
| 프로젝트 수행 방향 (주요 기능 설명) | - 건강 관련 챗봇 서비스: - 식중독과 관절염을 중심으로 한 건강 관련 질의응답 제공 - 사용자의 증상 설명에 따른 가능한 질병 정보 제공 - 질병별 원인, 증상, 예방, 정의, 치료, 진단 정보 제공 응급상황 대처 정보: - 여행 중 발생할 수 있는 응급상황에 대한 즉각적인 대처 방법 안내 - 상황별 응급 처치 요령 제공 위치 기반 의료 시설 정보: - 사용자 주변의 병원 및 약국 정보 제공 - 지도 기반 의료 시설 위치 안내 - 음성 지원 서비스: - 텍스트 응답을 음성으로 변환하여 제공 (TTS 기능) - 시니어 사용자의 접근성 향상 - 맞춤형 모델 선택: - 무료 모델 (커스텀 모델)과 유료 모델 (GPT-4) 선택 옵션 제공 |
| 프로젝트 범위 (상세 구현 기능) | - 건강 관련 챗봇 서비스: - 식중독, 관절염 관련 상세 정보 제공 - 증상 입력에 따른 관련 질병 정보 검색 및 제공 - 질병별 세부 정보 (원인, 증상, 예방법, 치료법 등) 제공 - 사용자 질문에 대한 맥락 기반 응답 생성 - 응급상황 대처 정보: - 식중독, 관절 통증 등 상황별 응급 대처 방법 안내 - 응급상황 대처 관련 동영상 제공 - 단계별 응급 처치 가이드 제공 - 유료 모델 사용 횟수 관리 및 충전 시스템 - 사용자 인터페이스: - 시니어 친화적 UI/UX 설계 (큰 글씨, 간단한 조작법) - 챗봇 인터페이스 구현 - 지도 기반 의료 시설 정보 표시 인터페이스 - 응급상황 대처 동영상 재생 페이지 - 보안 및 개인정보 보호: - 사용자 개인정보 수집 최소화 - 시스템 성능 및 안정성: - 빠른 응답 속도 보장 |

| 프로젝트 관리 방안 | - 개발 환경 - Vscode - Google colab - 협업 Tools - GitHub - Google Drive - Slack - 그 외 - Qdrant - Notion - Streamlit - Canva |
| --- | --- |
| 상세 일정 | 1주차: 프로젝트 계획 및 선행연구조사 2주차: 데이터 수집 및 전처리 3주차: DB구축 및 LLM 모델 파인튜닝 4주차: Langchain 및 RAG 구축 5주차: STT모델 구축 및 대시보드 제작 6주차: 프로젝트 발표 준비 |
| 기대 효과 | 기대 효과 1) 시니어의 여행 중 가장 큰 부분을 차지하는 건강상의 문제 해결로 여행 수요 증가 2) 여행 수요 증가로 인한 국내 여행지 지역 경제 활성화 |